## Slide 1
Team MISO Mini Project

## Slide 2
팀원소개
송 부 용
git master branch 관리
  Project sheet 관리 및 scheduling
  웹 접근성 검토
    Key Note 자료 준비
이 광 일
HTML Mark up
  JavaScrip 기능 구현
    Debugging
송 치 원
HTML Mark up
  CSS Layout설계
  CSS 애니메이션 기능 구현
    Project 발표
최 석 진
HTML Mark up
CSS Main Styling
    Debugging
2 / 28

## Slide 3
개요
3 / 28
Intro
1. Cover
2. 팀원소개
3. 개요
Project 과정
1. Project의 목적
2. Coding Convention
3. Directory 구조 설계
4. Mark up 구조 설계
5. CSS Layout 설계
6. 웹 접근성 Check List
Project 결과
1. Project 진행 결과 및
Reflection
2. AS-IS. TO-BE

## Slide 4
Project의 목적
4 / 28
Project의 목적
1. 학습한 내용을 바탕으로 주어진 과제 완성
2. Project 중 발생한 문제에 대한 문제 원인 분석과 해결
3. Team 단위 협업을 통한 협업 능력 향상

## Slide 5
Coding Convention
5 / 28
Coding Convention

## Slide 6
Coding Convention
6 / 28
Coding Convention 관리 sheet
구글 스프레드시트 작성후 공유로
내용 개정 시에도 인원 모두가 바로 파악이 될수 있게 함
Chart: 
네이밍규칙 | 12
HTML | 22
CSS | 31
JS | 2
git | 10
Coding Convention 진행 및 관리 과정
12
22
31
2
10
- 네이밍 규칙 : 12개 - HTML 작성 규칙 : 22개
- CSS 작성 규칙 : 31개 - JS 작성 규칙 : 2개
- git 사용 규칙 : 10개
총 77개 항목 제정하여 관리 sheet 에 update 후 관리 함
효과적인 Coding Convention 진행 방안
Coding Convention 진행 시간 8시간 으로
총 계획시간 34시간 중 8시간 소요로 계획 시간의 23%를 차지함
본 Project 시 작성한 Coding Convention Sheet 재사용 + 누적관리
기본 Formet 없음으로 기본 양식 구축에 공수가 많음
Issue
원인
해결
Man hour 단축, Powerful한 Convention formet 구축
결과

## Slide 7
Directory 구조 설계
7/ 28
Directory 구조 설계

## Slide 8
Directory 구조 설계
8 / 28
Repository
Index.html
readme.md
css
style.css
default.css
main.css
event.css
module.css
small.css
js
main.js
image
pavicon.ico
ediya-logo.gif
navigation-button.gif
iced-cherry-blossoms-latte.png
hot-cherry-blossoms-latte.png
iced-brownie-chocolate.png
hot-brownie-chocolate.png
jeju-green-tangerine-tea.png
jeju-green-tangerine-blossom.png
pomegranate-tea.png
pomegranate-apple-lime.png

## Slide 9
Mark up 구조 설계
9/ 28
Mark up 구조 설계

## Slide 10
논리 구조
1. Header
1) 로고 이미지(h1 heading text)
2) navigation
(1) nav open button
(2) ul (menu-list)
- list item (메뉴)
  - list item (이디야 멤버스)
  - list item (이디야 커피랩)
- list item (이디야 컬쳐랩)
  - list item (공지사항)
  - list item (매장찾기)
(3) nav close button
Mark up 구조 설계
10 / 28
header 영역 구조 설계
1. header
1) 로고이미지
2) navigation
(1) nav open button
(2) ul manu-list
(3) nav close button
list item

## Slide 11
Mark up 구조 설계
12 / 28
Simentic mark up
논리 구조
1. Header
1) 로고 이미지(h1 heading text)
2) navigation
(1) nav open button
(2) ul (menu-list)
- list item (메뉴)
  - list item (이디야 멤버스)
  - list item (이디야 커피랩)
- list item (이디야 컬쳐랩)
  - list item (공지사항)
  - list item (매장찾기)
(3) nav close button

## Slide 12
Mark up 구조 설계
13 / 28
Main 영역 구조 설계
1. main
1) h2 이디야 메뉴
2) section
(1) h3 이디야 음료
(2) ul (음료 list)
List item
논리 구조
1. main
1) h2 이디야 메뉴
2) section
(1) h3 이디야 음료
(2) ul (음료 list)
a. list item
  i. h4
  - 음료 썸네일
  - 음료 이름
  b. 자세한 내용
  - 음료이름
  - 음료 설명
  - 성분명
  - 수치
c. 나가기 button

## Slide 13
Mark up 구조 설계
14 / 28
논리 구조
1. main
1) h2 이디야 메뉴
2) section
(1) h3 이디야 음료
(2) ul (음료 list)
a. list item
  i. h4
  - 음료 썸네일
  - 음료 이름
  b. 자세한 내용
  - 음료이름
  - 음료 설명
  - 성분명
  - 수치
c. 나가기 button
Simentic mark up

## Slide 14
CSS Layout 설계
15 / 28
CSS Layout 설계

## Slide 15
16 / 28
CSS 레이아웃 설계
header 영역 CSS Layout 설계

## Slide 16
16 / 28
CSS 레이아웃 설계
Main 영역 CSS Layout 설계

## Slide 17
웹 접근성 Check List
17 / 28
웹 접근성 Check List

## Slide 18
웹 접근성 Check List
18 / 28
2월 13일 22:00 기준 17개 항목 중 OK항목 14개, 비대상 2개,
NG항목 1개 - (스크립트 구현 실패로 해결 안됨)
웹 접근성 Check List
웹 접근성 Check List 17개 항목 구글 스프레드 시트에 추가 후 전체 공유 관리 함

## Slide 19
Project 진행 결과
19 / 28
Project 진행 결과

## Slide 20
Project 진행 결과
20 / 28
Project의 목적
1. 학습한 내용을 바탕으로 주어진 과제 완성
2. Project 중 발생한 문제에 대한 문제 원인 분석과 해결
3. Team 단위 협업을 통한 협업 능력 향상
1. 작업 퍼포먼스 저하로 디버깅 등 크로스 브라우징 확인이 미흡
2. 시간 부족 문제와 의견 충돌 문제가 지속적으로 발생 함

## Slide 21
Project 진행 결과
21 / 28
왜 시간 문제가 발생 하는가?

## Slide 22
Project 진행 결과
22 / 28
작업 시간 별 Timing Chart
2/10
20:00
2/11
10:00
13:00
18:00
22:00
2/12
10:00
13:00
18:00
22:00
2/13
10:00
13:00
18:00
22:00
HTML
CSS
8hr
9hr
코딩컨벤션
13hr
5hr
2hr
1hr
JS
디버깅
Chart: 
| CSS | 코딩컨벤션 | JS | HTML | 디버깅
 | 13 | 8 | 2 | 9 | 0 | 1
작업 시간 비율로는 CSS가 가장 많은 비율을 차지함

## Slide 23
23 / 28
Man hour 분석
CSS 작업 전체 Man hour 26시간 중 중복 작업으로 인한 공수 중복이 11시간 발생함
→ 명확한 작업 영역 분배와 Slack을 활용한 업무 영역 공유
Project 진행 결과

## Slide 24
24 / 28
의견 충돌을 막는 방법은?
Project 진행 결과

## Slide 25
Communication 문제로 인한 작업 지연
Communication 문제로 실제 Project에 영향을 주는 Critical한 문제 3건을 포함
기록되지 않은 작은 문제들이 발생 함
(의견 통합 지연으로 작업시간 4시간 지연, Man hour 11시간이 추가 소모됨)
Project 진행 결과
25 / 28

## Slide 26
의견 대립은 잘못된 회의문화에서 시작됨
Project 진행 결과
사소한 경우에도 회의와 의논을 통하여 문제를 해결하려 함
의견 교류가 많은 만큼 의견 대립도 함께 발생
26 / 28

## Slide 27
Project 진행 결과
회의 문화의 System화
의견 논의가 필요한가?
꼭 구두로 논의해야 하는가?
꼭 전부가 있어야 하는가?
팀장 주최 하 Meeting 진행
진행시간 지정
의견에 대한 증빙자료는 사전 준비
작업을 우선 한 뒤 내용 공유
Slack이나 Mail을 통한 논의 진행
필요한 당사자만 Meeting 진행
YES
YES
YES
NO
NO
NO
27 / 28

## Slide 28
Project 진행 결과
AS-IS
명확하지 않은 업무 지정
구두 대화를 통한 업무 공유
간단한 사항도 의논을 하고 넘어감
TO-BE
개인별 명확한 업무 영역 분배
Slack을 통한 업무 상황 공유
지정된 기준에 따른 회의 진행
28 / 28

## Slide 29
감사합니다